|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SUBPROCESO** | **ACTIVIDAD** | **TIEMPO** | **TALENTO HUMANO** | **LUZ** | **INTERNET** |
| $ 14.000 por hora | $323 kWh | $83 por hora |
| CRUD | Insertar unidades de un producto en la BD | 1 día (8 horas) | 112.000 | 2.584 | 664 |
| Actualizar número de unidades disponibles | 1 día (8 horas) | 112.000 | 2.584 | 664 |
| Listar números de unidades disponibles luego de una venta | 1 día (8 horas) | 112.000 | 2.584 | 664 |
| DISEÑO | Mostrar productos existentes | 2 días (16 horas) | 224.000 | 5.168 | 1.328 |
| Ingresar unidades del producto | 2 días (16 horas) | 224.000 | 5.168 | 1.328 |
| Mostrar productos no disponibles | 2 días (16 horas) | 224.000 | 5.168 | 1.328 |
| Mostrar el historial de entradas de productos | 2 días (16 horas) | 224.000 | 5.168 | 1.328 |
| Mostrar el historial de salidas de productos | 2 días (16 horas) | 224.000 | 5.168 | 1.328 |
| PRUEBAS | Validación de datos | 4 días (32 horas) | 448.000 | 10.336 | 2.656 |
| SUBTOTAL | | 17 días (136 horas) | 1.904.000 | 43.928 | 11.288 |
| TOTAL | | 1.959.216 | | | |