|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SUBPROCESO | ACTIVIDAD | TIEMPO | TALENTO HUMANO ($13.000 x hora) | LUZ ($400 kW/h) | INTERNET  ($100xHora) |
| CRUD | Insertar  Información de pago | 1 día  (8 horas) | $104.000 | $3.200 | $800 |
| Listar información en la BD | 1día  (8 horas) | $104.000 | $3.200 | $800 |
| DISEÑOS | Interfaz Información productos | 2 días  (16 horas) | $208.00 | $6.400 | $1.600 |
| Carrito Compra | 2 días  (16 horas) | $208.000 | $6.400 | $1.600 |
| Eliminar producto | 1 día  (8 Horas) | $104.000 | $3.200 | $800 |
| Interfaz Confirmación de compra | 1 día  (8 horas) | $104.000 | $3.200 | $800 |
| Interfaz Información de Compra | 2 día  (16 horas) | $208.000 | $6.400 | $1.600 |
| PRUEBAS | Validación de Campos | 1 día  (8 horas) | $104.000 | $3.200 | $800 |
| Validación de productos en el carrito | 1 día  (8 horas) | $104.000 | $3.200 | $800 |
| Validación de cantidad de Productos | 1 día  (8 horas) | $104.000 | $3.200 | $800 |
| Validación de Datos | 1 día  (8 horas) | $104.000 | $3.200 | $800 |
| SUBTOTAL |  | 16 dias  (128 Hras) | $1.664.000 | $51.200 | $12.800 |
| TOTAL | $1.728.000 | | | | |