Yulieth Asbleidy Blanco Sandoval

1004877276

**COSTO**

* GESTIÓN DE USUARIOS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SUBPROCESO | ACTIVIDAD | TIEMPO | TALENTO HUMANO | LUZ | INTERNET |
| $13.000  por hora | $323 kWh | $83 por hora |
| CRUD | Insertar | 1 día  (8 horas) | $104.000 | $2.584 | $664 |
| Actualizar | 2 días  (16 horas) | $208.000 | $5.168 | $1.328 |
| Listar | 2 días  (16 horas) | $208.000 | $5.168 | $1.328 |
| ROLES | Asignar tipos de usuarios | 1 día  (8 horas) | $104.000 | $2.584 | $664 |
| DISEÑO | Crear registro | 2 días  (16 horas) | $208.000 | $5.168 | $1.328 |
| Crear login | 2 días  (16 horas) | $208.000 | $5.168 | $1.328 |
| Crear interfaz para datos personales | 2 días  (16 horas) | $208.000 | $5.168 | $1.328 |
| Crear interfaz para cambios de datos personales | 2 días  (16 horas) | $208.000 | $5.168 | $1.328 |
| Proporcionar mensajes de error | 1 día  (8 horas) | $104.000 | $2.584 | $664 |
| PRUEBAS | Validación de campos | 2 días  (16 horas) | $208.000 | $5.168 | $1.328 |
| Validación de datos | 2 días  (16 horas) | $208.000 | $5.168 | $1.328 |
| SUBTOTAL | | 19 días  (152 horas) | $1.976.000 | $49.096 | $12.616 |
| TOTAL | | $2.037.712 | | | |